BURGER COUPLE

Club Burger Couple

Programa de puntos: cómo funciona, qué cambia en la caja y cuánto cuesta

Documento para la toma de decisión

Preparado por Mati Ferreiro (Ads Manager) con asistencia de Claude.

Fecha: 26 de septiembre de 2026.

Estado: el sistema está programado y probado; falta la aprobación del costo para ponerlo en marcha.

# 1. Resumen en una página

El Club Burger Couple es un programa de puntos, parecido al de McDonald’s: el cliente se registra gratis en la web con su mail y una contraseña, muestra un código QR al pagar en el local, suma puntos y los canjea por premios (papas, burgers, la Box).

Lo que se necesita decidir Aprobar un costo de aproximadamente US$10 por mes para alojar la base de datos del club en Supabase, dentro de la misma cuenta paga donde ya funciona BC OS. Todo lo demás (la web, el diseño, el sistema de puntos y el panel para los cajeros) ya está hecho y probado.

| Tema | En pocas palabras |
| --- | --- |
| Qué gana el cliente | 10 puntos por cada $1.000 de compra, el doble en su primera compra, y premios desde 400 puntos (una gaseosa). |
| Qué gana Burger Couple | Clientes que vuelven más seguido (los puntos vencen a los 3 meses sin comprar), una base de datos propia de clientes con sus mails y datos reales de frecuencia y gasto por local. |
| Cómo se suman los puntos | El cajero escanea el QR del cliente con un celular o tablet, escribe el monto del ticket y toca “Sumar puntos”. Tarda unos 15 segundos. |
| ¿Se actualiza en el momento? | Sí. Los puntos quedan cargados al instante y el cliente los ve en su celular apenas abre su tarjeta. |
| Qué cambia para los cajeros | Un paso más al cobrar, solo si el cliente es socio. Cada cajero necesita su usuario y cada local un celular o tablet con cámara e internet. |
| Costo mensual | Aprox. US$10 por mes (Supabase). La web sigue siendo gratis (Cloudflare). Posible costo de un servicio de mails si se superan los límites gratuitos. |
| Lo que falta | Aprobar el costo, crear el proyecto, configurar el envío de mails, revisión legal de las bases, y capacitar a los cajeros. |

# 2. Las reglas del programa

Estas reglas ya están programadas. Se pueden cambiar más adelante sin rehacer el sistema.

## 2.1 Cómo se ganan puntos

- 10 puntos por cada $1.000 de compra. Se cuentan solo los miles enteros: una compra de $27.500 suma 270 puntos (los $500 sueltos no suman).

- Doble puntos en la primera compra de cada socio, para incentivar el registro.

- Monto mínimo: $1.000. Monto máximo por carga: $500.000 (para frenar errores de tipeo como un cero de más).

- Los pedidos por Rappi no suman puntos. Solo las compras hechas en el local.

## 2.2 Vencimiento

Los puntos vencen si el socio pasa 3 meses (90 días) sin comprar. Cada compra corre la fecha de vencimiento 3 meses más. En la práctica: mientras el cliente siga viniendo, sus puntos no vencen nunca. La fecha exacta se le muestra en su tarjeta.

## 2.3 Niveles

El nivel depende de lo que el socio gastó en los últimos 3 meses. Se recalcula automáticamente en cada compra.

| Nivel | Cómo se llega | Beneficio |
| --- | --- | --- |
| Pelo Crocante | Al crear la cuenta | 10 puntos por cada $1.000 |
| Tomasito | $60.000 en 3 meses | +10% de puntos en cada compra |
| Comandante | $150.000 en 3 meses | +25% de puntos y un premio exclusivo (a definir) |

## 2.4 Premios

Un punto equivale a $100 gastados. Con estos valores, el programa devuelve alrededor del 10% de lo que gasta el cliente.

| Premio | Puntos | Equivale a gastar |
| --- | --- | --- |
| Gaseosa o limonada | 400 | $40.000 |
| Postre Franui | 1.000 | $100.000 |
| Papas fritas con el polvito del Loco Piña | 1.100 | $110.000 |
| Cheese simple | 1.800 | $180.000 |
| Burger doble a elección | 2.500 | $250.000 |
| The Burger Couple Box | 3.000 | $300.000 |
| Premio exclusivo Comandante | 2.000 | A definir |

Nota: los precios de referencia son los de la carta de junio de 2026. Si los precios cambian, conviene revisar cuántos puntos cuesta cada premio.

# 3. El recorrido del cliente

## 3.1 Registrarse (una sola vez)

- Entra a la web de Burger Couple, sección Club.

- Completa nombre, mail y contraseña, y acepta las bases y condiciones.

- Recibe un mail de confirmación y toca el link para activar la cuenta.

- Ya tiene su tarjeta de socio en el celular, con un código QR y un código de 8 letras (por ejemplo BCK7M2QX).

## 3.2 Su tarjeta

Cada vez que entra a su cuenta ve:

- sus puntos disponibles;

- su nivel (la tarjeta cambia de color según el nivel);

- cuánto le falta gastar para subir al nivel siguiente;

- cuándo vencen sus puntos si no vuelve;

- qué premios ya puede canjear y cuántos puntos le faltan para los demás;

- el historial completo: cada compra, canje y vencimiento, con fecha.

Si se olvida la contraseña, la recupera sola por mail. No hace falta que nadie del local intervenga.

# 4. Qué pasa en la caja cuando alguien compra

Esta es la parte que más cambia en el día a día. El sistema está pensado para que el cajero lo use parado, con una mano, en pocos segundos.

## 4.1 Sumar puntos, paso a paso

- El cliente paga como siempre. El cobro no cambia: se hace en el sistema de caja actual, con el medio de pago que sea.

- El cliente dice que es socio y muestra su QR desde el celular. Si no tiene el celular a mano, puede dictar su código de 8 letras.

- El cajero toca “Escanear QR” en el celular o tablet del local y apunta la cámara. Si no hay cámara, tipea el código.

- Aparece el socio: su nombre, sus puntos y su nivel. Así el cajero confirma que es la persona correcta.

- El cajero escribe el monto total del ticket (por ejemplo 27500) y toca “Sumar puntos”.

- El sistema pide confirmar el monto con un mensaje grande (“¿Cargar una compra de $27.500 a Socia A?”). Es la barrera contra el error más común: un cero de más.

- Listo: aparece “Se sumaron 270 puntos”, y el cajero toca “Atender a otro socio”.

Tiempo estimado Entre 10 y 20 segundos por cliente socio. Los clientes que no son socios no cambian nada.

## 4.2 ¿Se actualiza directamente?

Sí, en el momento. Apenas el cajero toca “Sumar puntos”, los puntos quedan guardados. No hay que esperar al cierre de caja ni cargar nada a fin de día.

- El cliente ve los puntos nuevos en su tarjeta apenas la abre (o la actualiza) en su celular.

- Si el cliente sube de nivel con esa compra, el cambio también es inmediato.

- Los puntos de la compra se calculan con el nivel que el cliente tenía antes de esa compra.

- Los vencimientos se revisan en cada compra y, además, automáticamente todas las noches.

## 4.3 Canjear un premio

- El cliente pide un canje y muestra su QR.

- El cajero lo escanea. Aparece la lista de premios: los que el cliente puede pagar con sus puntos tienen el botón “Canjear” activo; el resto aparece apagado.

- El cajero toca “Canjear” en el premio, confirma, y el sistema descuenta los puntos al instante.

- Aparece “Canjeado: [premio]. Entregale el premio.” El premio se entrega y se registra en la caja como se decida internamente (por ejemplo, como cortesía).

## 4.4 Qué cambia para los cajeros

| Cambio | Detalle |
| --- | --- |
| Un paso más al cobrar | Solo con clientes socios. Se hace después de cobrar, en el celular o tablet del club. |
| Usuario propio por cajero | Cada cajero entra con su mail y contraseña. Todo lo que carga queda registrado con su nombre. Las cuentas se crean y se dan de baja desde el panel de administración. |
| Un dispositivo por local | Un celular o tablet con cámara y conexión a internet (wifi o datos). No hace falta instalar nada: es una página web. |
| Capacitación | Unos 10 minutos: escanear, escribir el monto, confirmar y canjear. Conviene hacer una práctica con un socio de prueba. |
| Qué no pueden hacer | No pueden regalar puntos ni “corregir” saldos: solo cargar compras reales y canjes. Las correcciones las hace un administrador, con un motivo que queda escrito. |

# 5. Controles y seguridad

La regla de oro del sistema: los puntos los suma el servidor, nunca el cliente ni la página. El celular del cajero solo manda el monto del ticket; el cálculo de puntos lo hace la base de datos, con las reglas del programa.

| Riesgo | Cómo lo frena el sistema |
| --- | --- |
| Un cliente intenta sumarse puntos solo | Imposible: los clientes solo pueden ver su información, nunca modificarla. Está comprobado con pruebas automáticas. |
| Un cliente intenta ver datos de otro | Imposible: cada socio ve solo su propia tarjeta e historial. |
| El cajero toca dos veces el botón, o se corta internet y reintenta | Cada carga tiene un identificador único: la misma compra nunca se suma dos veces. |
| Error de tipeo en el monto | Confirmación con el monto en grande antes de cargar, y límite de $500.000 por carga. |
| Un cajero regala puntos | Los cajeros no pueden hacer ajustes. Todo lo que cargan queda registrado con su nombre, fecha, hora y local. |
| Alguien “borra” el historial | El historial no se puede editar ni borrar, ni siquiera desde la base de datos. Los errores se corrigen con un ajuste nuevo, que también queda registrado. |
| Dos cajas cargan al mismo socio a la vez | El sistema las ordena una detrás de la otra: el saldo nunca queda mal. |

Un riesgo que el sistema no puede frenar solo Un cajero podría cargar a un amigo compras que no existieron. Para eso, cada carga queda con nombre del cajero, local, fecha y monto, y se puede cruzar con los tickets del sistema de caja. Más adelante se puede automatizar ese cruce si el sistema de caja lo permite.

Pruebas realizadas: 37 pruebas automáticas de seguridad y de reglas (por ejemplo: un socio no puede sumarse puntos, un cajero no puede dar de alta personal, la primera compra suma el doble, los puntos vencen a los 90 días). Pasaron todas. Se van a volver a correr en el proyecto real antes de lanzar.

# 6. Costos y por qué pagar los US$10 de Supabase

## 6.1 Qué es Supabase

Es el servicio donde se guarda la base de datos del club: las cuentas de los socios, sus contraseñas (cifradas), los puntos y el historial. También es el que manda los mails de confirmación y de recuperación de contraseña. BC OS ya usa Supabase.

## 6.2 Las dos opciones

|  | Plan gratis (cuenta aparte) | Cuenta paga, junto a BC OS (recomendada) |
| --- | --- | --- |
| Costo | US$0 | Aprox. US$10 por mes |
| Disponibilidad | Los proyectos gratis se “pausan” solos si pasan unos días sin uso. Con un programa de clientes en marcha, un corte así es inaceptable. | Siempre encendido. |
| Copias de seguridad | Limitadas. | Copias de seguridad automáticas diarias. |
| Gestión | Queda en otra cuenta. Para que Claude la maneje hay que reconfigurar la conexión, y eso afecta también al trabajo de BC OS. | Todo en el mismo lugar que BC OS. Claude trabaja sin reconfigurar nada, y BC OS no se toca. |
| Ubicación | Quedó creada en Canadá (más lento desde Argentina). | Se crea en San Pablo, más cerca: la caja responde más rápido. |

¿Mezclar el club con BC OS es un riesgo? No. Estar en la misma cuenta no significa compartir datos: cada proyecto de Supabase tiene su propia base de datos, completamente separada. El club no puede ver ni modificar nada de BC OS, y al revés tampoco.

## 6.3 Todos los costos del club

| Concepto | Costo | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Base de datos (Supabase) | Aprox. US$10/mes | El proyecto del club dentro de la cuenta paga existente. |
| Web (Cloudflare Pages) | US$0 | Donde está publicada la página. Sin costo con el uso previsto. |
| Envío de mails | US$0 para empezar | El envío que trae Supabase de fábrica es muy limitado y no llega a clientes. Hay servicios de mails con plan gratuito para empezar; si el volumen crece, pueden tener costo mensual. |
| Dispositivos en los locales | Única vez, si no hay | Un celular o tablet con cámara por local. Puede ser uno que ya tengan. |
| Revisión legal | Única vez | Bases y condiciones, política de privacidad y registro de la base de datos ante la Agencia de Acceso a la Información Pública. |

Importante: los precios de Supabase y de los servicios de mails pueden cambiar. Conviene confirmarlos en sus páginas oficiales antes de aprobar el gasto.

# 7. Preguntas frecuentes

## ¿Qué pasa si en el local se corta internet?

No se pueden cargar puntos en ese momento, porque el sistema necesita conexión para guardarlos. La venta se cobra igual, como siempre. Hoy no existe la carga posterior de compras; si se necesita, se puede agregar (por ejemplo, que un administrador cargue la compra después con el número de ticket).

## ¿Y si el cliente no tiene el celular o se quedó sin batería?

Puede dictar su código de 8 letras. Si tampoco lo recuerda, esa compra no suma puntos. Se puede agregar la búsqueda por mail más adelante.

## ¿Por qué Rappi no suma?

Porque Rappi no le pasa al local los datos del cliente, y no hay forma de saber quién hizo el pedido. Se puede sumar más adelante con un código impreso en la bolsa.

## ¿Qué pasa si el cajero carga un monto mal?

Un administrador hace un ajuste desde el panel, escribiendo el motivo. El historial muestra la carga original y el ajuste, así queda todo claro.

## ¿Se puede automatizar para que el cajero no tenga que cargar nada?

Sí, más adelante, si el sistema de caja de los locales permite conectarse (primero hay que averiguar cuál usan). El cliente diría su mail o DNI al pagar y la caja avisaría sola. El sistema actual está preparado para ese cambio.

## ¿Cómo sabemos si el club funciona?

Todas las compras con puntos quedan registradas con local, fecha y monto. Se puede ver cuántos socios hay, cada cuánto vuelven, cuánto gastan y qué premios canjean, por local.

## ¿Se pueden cambiar los premios o las reglas después?

Sí. Los premios y sus puntos se cambian sin tocar la web. Las reglas (puntos por compra, vencimiento, niveles) también se pueden ajustar, avisando a los socios con anticipación según las bases.

# 8. Próximos pasos para lanzar

| # | Paso | Quién |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aprobar el costo de Supabase (aprox. US$10/mes). | Dirección |
| 2 | Crear el proyecto “burgercouple-club” en la cuenta paga, región San Pablo. | Mati (2 minutos) |
| 3 | Cargar la base de datos, correr las 37 pruebas y conectar la web. | Claude |
| 4 | Configurar el servicio de mails. | Mati + Claude |
| 5 | Revisión legal de bases y privacidad; registro de la base de datos. | Abogado |
| 6 | Definir el premio exclusivo Comandante y el mail de contacto. | Dirección |
| 7 | Conseguir un dispositivo por local, crear los usuarios de cajeros y capacitarlos. | Encargados |
| 8 | Prueba piloto en un local durante una semana antes de lanzarlo en todos. | Todos |

Recomendación: empezar con un piloto en un solo local (por ejemplo La Mansión) para ajustar el paso de la caja con los cajeros reales, y después sumar los demás.